# Relatório do Progresso Sprint 1

Aluno: Gustavo Bertoluzzi

Projeto: I-Deal

Período analisado: 07 / 03 / 2026 a 14 / 03 / 2026

## Atividades realizadas

Durante esta semana de projeto, meus esforços se concentraram em estabelecer a base da aplicação web e integrar o backend com as interfaces do usuário. Minhas atividades concluídas foram:
[1.4] Definições de Personalização do Site baseada no import dos dados diretamente do Banco:
Implementei a arquitetura de conexão entre servidor e banco de dados (SQLite). A página inicial foi programada para buscar os registros de jogos ativamente no banco e renderizar a vitrine de forma dinâmica, garantindo que o catálogo reflita nossa fonte de verdade.

[1.5] Gerar interface visual de Cadastro/Login:
Desenvolvi o frontend para os fluxos de Autenticação utilizando HTML e CSS puro (Dark Mode e Glassmorphism). As telas já estão conectadas à lógica de backend que criamos para o registro seguro.

## Progresso no Kanban (movimentação das tarefas)

Passaram de "A Fazer" para "Concluído":
- Cartão 1.4: Personalização do Site baseada no banco.
- Cartão 1.5: Gerar interface visual de Cadastro/Login.

Passaram de "A Fazer" para "Fazendo":
- Cartão 2.1: Adequação dos imports das bases de dados.
- Cartão 2.2: Armazenamento de preços históricos.

## O que está sendo feito atualmente

No momento, o foco migrou para a modelagem avançada de dados e padronização das fontes de captação:

[2.1] Adequação dos imports das bases de dados (SteamDB, GOG, Epic):
Criando uma padronização lógica para receber informações de plataformas distintas e integrá-las uniformemente.

[2.2] Armazenamento de preços históricos no banco:
Estou estendendo a arquitetura do banco para criar entidades especificamente projetadas para arquivar logs retroativos de preços.

## Impedimentos ou dificuldades (se houver)

A coluna "Cancelado/Impedimento" (com o meu filtro ativo) está vazia, evidenciando que não enfrentei bloqueios críticos que travassem as minhas responsabilidades específicas na semana.
Dificuldades técnicas pontuais no desenvolvimento (como garantir padronização das URLs das imagens e estruturar hash seguro) foram solucionadas de forma autônoma e dentro do prazo estipulado.

## Print do quadro Kanban atualizado